________TODO:__________
- "Деревянный" контрл для выбора отдельных директорий, которые не надо синхронизировать (опция —exclude-dirs=DIR1,DIR2,...)
 … как вариант — просто список с добавлением строк (директорий) но как добавлять?
- DAEMON-INSTALL_STORY — solution 5???
- одолеть возникший баг на ланчпаде — пакеты не собираются (с работы заливка на ланчпад залочена — разобраться можно только дома)

________CANCELED________
- Добавить скрипт установки демона в preinst скрипт пакета — NGI (DAEMON-INSTALL_STORY) - CANCELED

________Known bugs/issues/stories:_________
ICON_RESIZE_BUG:
- не масштабируются иконки в панели gnome-fallback и XFCE (начиная с Xubuntu 14.04)
--- возможно ошибки/недоработки в библиотеках gnome-fallback— что с этим делать — не ясно (нет тестовой платформы). В Xubuntu вроде как баг есть — разрабы не хотят фиксить — что делать — тоже пока не ясно.

DAEMON-INSTALL_STORY:
- Не понятно как добиться установки демона вместе с (из) индикатора
Возможные решения:
1. Поставить по зависимостям — нельзя т. к. репозитрий YD на чистой машине не добавлен. По неудовлетворенным зависимостям установка упадет. - Not a good idea!
2. Добавить репу в процессе инсталяции — можно, но из него ничего не поставится без apt-get update (который во время установки пакета запустить не удастся из за того, что уже залочены ресурсы пакетного менеджера) - Not a good idea!
3. Ставить из индикатора: нужны права рута — в разных DE разные GUI морды для SUDO, а запускать в терминале (через просто sudo) — как то некрасиво. — Not a good idea!
4. Включить пакет индикатора в общий пакет с демоном — требуется кооперация со стороны Yandex — Not in this universe!
5. Забить. - Looks as a good idea :)
Решение: пока 5.
Результат: нет

ICONS_LOCATIONS_STORY:
peregrine: «иконка берётся из темы иконок, если она там есть. Если же её там нет, то иконка загружается дефолтная, а куда в системе ты её положишь уже тебе решать.»
Нужно разобраться с путями в системе (пути к темам и т. п.) И возможно раскидать весь /opt/yd-tools. Но это затронет множество мест в коде.
Решение: надо исследовать вопрос

______FIXED issues:_____
- Fix menu issue on unity (много строк в одной позиции)
FIXED
- Преобразование/расшифровка статуса
FIXED
- Показ прогресса при синхронизации
FIXED
- Показ последних синхронизированных файлов в суб-меню
FIXED
- Настройка "отключать демон при выключении индикатора по quit"
FIXED
- Таймер+обработчик для проверки статуса в случае отсутствия сети
FIXED
- Отработка ошибок запуска демона без интернета (Error: Proxy server is unavailable.)
FIXED
- Отработка ошибки от упавшего демона (статус: failed to connect to daemon process)
FIXED | not tested
- Не обновляются данные по размерам
FIXED
- Оптимизация кода по смене иконок
FIXED
- Руссификация
FIXED
- Вписать в deb зависимости.
FIXED
- ошибка с суб-меню (KDE)
FIXED
- Заливка на lanchpad
FIXED
- обрезать длинные имена в суб-меню
FIXED
- динамическое изменение таймаута
FIXED
- вернуть прямые пути к иконкам вариант с ind.set_icon_theme_path(path) не работает ни в Unity ни в KDE
FIXED
- корректировка настроек автостарта в зависимости от наличия шорткатов в ~/.confg/autostart FIXED
- Пофиксить ошибки с урезанием пути/файла в списке последних синхронизированных для имен содержащих русские символы в названии (Unicode issue)
FIXED
- Фикс пропадающего 'Status: '
FIXED
- Вызов установки из диалога об ошибке в случае не настроенного клиента.
FIXED
- Zenity обертка для yandex-disk setup — взялся делать snowdimon
FIXED
- Добавить скрип настройки в вызов из диалога ошибки
FIXED
- Добавить копирайты snowdimon
FIXED
- Добавить скрипты snowdimon в сбоку и в yd-tools.install.
FIXED (1.1)
- Добавит скрипты проверки файловых менеджеров и добавления add-on-ов.
FIXED (1.1.2)
- Проверять то, что демон запущен как процесс и убивать его если он запущен, но не отвечает (HARON_CASE).
FIXED (1.1.3)
- Исправление ошибки в отображении имени файла (как и пр открытии) если в нем есть символ <'>
FIXED (1.1.3)
- Исправление ситуации с отсутвием в меню последних синхронизированных символа <_> (а также возникновения акселераторов в меню): см MENU-ACCELERATOR_STORY.
FIXED (1.1.3)
- Fixed story:демон может работать в фоне, но отвечать, что он не загружен (HARON_CASE- confirmed). Это приводит (по старому алгоритму индикатора) к запуску второй версии демона и странным последствиям. Причин такого поведения установить не удалось.
FIXED (1.1.3)
- Убран обнаруженный глюк (v.1.1.3): при запуске не из терминала перестали открываться файлы/каталоги из последних синхронизированных (Xubuntu 12.04). Оказалось это как-то связано (не до конца понял — как???) с отсутствием потока для вывода отладочной информации (отключение отладки решало эту проблему). Убрал печать отладочной инфы в try: except: блок.
FIXED (1.1.5)
- перевел десктоп-нотификацию на работу через библиотеку python вместо использования команды оболочки notify-send. Это устраняет появление множества (более одного) уведомлений в ходе быстро-меняющихся процессов.
FIXED (1.1.5)
- CRUSH_CASE. Убрал в вызовах subprocess.check_output опцию shell=True и перевел выбор NLS через вызов os.putenv('LANG','en_US.UTF-8'). Возможно это решение для HARON_CASE2
FIXED (1.1.5)
- допилить расширеня для Dolphin (под кеды), на основе http://habrahabr.ru/post/212763/
FIXED 1.1.5
- Исправление недочета: окно настроек можно было открыть несколько раз т. к. пункт меню не дизактивировался на время открытия окна (правильно было сделано с для окна about). - FIXED 1.1.6
- Убрал двойную ошибку при открытии из последних синхронизированных файла/пути, которые были переименованы и более не существуют (кликнуть такие файлы\каталоги — нельзя, они не чувствительны).
FIXED 1.1.6
- Переделал окно настроек:
1. настройки индикатора и демона разнесены на разные закладки,
2. изменен тип окна на диалог (что бы кнопка 'закрыть' имела нормальный вид)
FIXED 1.1.6
- Добавить настройки запуска демона --read-only и --overwrite
FIXED 1.1.6
- При названии YD фолдера по русски — ошибки ascii/UTF-8 в питоне 2.7
FIXED 1.1.8 (1.1.91)
- Переделал наблюдателя за изменением файла из асинхронного (в отдельном потоке) на обычный (в текущем потоке), который вызывается по таймеру (GTK event based model)
FIXED 1.1.9
- Переделал запуск — индикатора может запускаться с не запущенным демоном (но демон должен быть установлен и настроен), + добавлена настройка — запускать демона при старте.
FIXED 1.1.9
- Добавил диалог с отображением вывода 'портянки' от демона (fix for ACCESS_ERROR_STORY). VER 1.2.0
- Чтение конфиг файла для определения каталога ЯД
- Чтение конфиг файла как с кавычками так и без
- Небольшое изменение в логике обработки статусов FIXED ver 1.3.0 (realize)
- Динамическое меню для последних синхронизированных т. к. песледняя версия демона показывает только те последние синхронизированные, которые были синхронизированы в ходе последней сессии запуска демона. Подменю обновляется только при изменении списка выдаваемого демоном. FIXED ver 1.3.1(dev)
- Оптимизация и правка оформления кода (PEP8) и комментариев FIXED ver 1.3.1(dev)

____________FIXED STORIES_______________
MENU-ACCELERATOR_CASE: FIXED (1.1.3)
В меню последних синхронизированных не показывается (съедается) символ подчеркивания(_), несмотря на установку <meny_item>set_use_underline(False) (по крайней мере в Xubuntu 12.04 и 13.10). Кроме того, иногда (плавающий глюк) не смотря на установку включается режим когда за подчеркиванием идет акселератор. Бред какой-то просто с этим use_underline !!!!
Решение: подмена символа <_> на unicode символ 02CD (hex)
Результат: FIXED (in 1.1.3)

ACCESS_ERROR_STORY:
Вывод yandex-disk status:
>Статус ядра синхронизации: ошибка
>Ошибка: ошибка доступа
>Путь: 'Документы/работа/акт'
>Путь к папке Яндекс.Диска: '/home/user/Yandex.Disk'
>...
проверил путь - оказалось, по указанному пути лежит битая ссылка.
Индикатор деталей ошибки не дает.
Причина — нет обработки и детализации по этой ошибке
Решение — вывести полный вывод демона в диалоге по клику на статус (сделать его активным пунктом меню). FIXED ver 1.2.0

CRASH_CASE:
- Индикатор крашится после саспенда/поверофа, а иногда и просто так ??? при этом часто возникает CAPTURED-LOCK_CASE (HARON_CASE_2)
Причина: точно не установлена
---- вероятно глюк демона (???)
---- в краш репорте что-то про меню проскакивало.... возможно глюк связан с меню последних синхронизированных и тем, что ранее я не отключал там явно опцию use_underline?(возможно коррелирует с MENU-ACCELERATOR_CASE: FIXED) Изменено в 1.1.3 — по факту не помогло :(.
---- Возможно это было связано с асинхронной работой inotify — заменил в 1.1.9 на работу по таймеру — нужно наблюдать.
Решение: переделать с двух-поточной на событийную модель (сделано в 1.1.9).
Результат: тестирование, 03.09.15 — вроде о крашах в последнее время никто не сообщает вероятно помог переход на событийную модель. FIXED ver 1.1.9

CAPTURED-LOCK_CASE (HARON_CASE_2):
- Одно из последствий CRASH_CASE, а также закрытия сессии пользователя - lock файл индикатора лочится демоном: О!!! БРЕД какой-то!!!
Причина: точно не установлена
---- возможно это как-то связано с запуском yandex-disk status через subprocess.check_output и/или с тем (дополнительно), что там использовалась опция shell=True: убрал shell=True в 1.1.5 смотрим......
Решение: попробовать все причесать вокруг обращений к демону (1.1.5 ).
Результат: по наблюдениям — вроде не повторяется. Не подтверждено.

NOAUTH_ERROR: (http://forum.ubuntu.ru/index.php?topic=241992.msg1958936#msg1958936)
Не стартует индикатор (v.1.2) когда (на слабом канале) демон не успевает авторизоваться. Видимо идёт какое-то промежуточно сообщение от утилиты (обновлённой яндексом недавно).
Решение: Обработка ошибки старта демона на старте — в случае ошибки предложить запустить индикатор без ожидания запуска демона. fixed